Evaluatie  
Hotelkamerschoonmaakplanapp

Auteur: Yusuf Ozturk

Datum: 29-01-2023

Versie: 0.1

# Inleiding

# In dit bestand leg ik uit hoe het project ‘Hotelkamerschoonmaakplanapp’ is verlopen. Ik ga over het hele proces hebben. Vanaf het eerste gesprek met de productowner tot aan de acceptatietests.

Inhoudsopgave

[Inleiding 2](#_Toc125862954)

[Documenthistorie 3](#_Toc125862956)

[Methodologie 3](#_Toc125862957)

[Resultaten 3](#_Toc125862973)

[Conclusie 4](#_Toc125862974)

# Het proces Hier ga ik over het hele proces van dit project hebben. Het proces vertel ik in volgende 4 kopjes: - Documentatie - Coderen - Online zetten - Testen -Contact met productowner **Documentatie** In het begin van het project, ging ik als eerst in gesprek met de productowner. Tijdens dit gesprek heb ik veel vragen gesteld over het project. Na het gesprek ging ik bezig met documentatie in de eerste week. In de eerste week ben ik bezig geweest met het projectplan, technisch/functioneel ontwerp, planning, testcases en testplan. Dit was de eerste keer dat ik zoveel documentatie had geschreven in zo weinig tijd en ik was best tevreden met de documentatie die ik had ingeleverd. Ik moest voor het eerste keer een sequence diagram maken. Ik overlegde vaak met docenten en de productowner om mijn documentatie te laten goedkeuren. Tijdens het ontwikkelen heb ik in grote lijnen de documentatie gevolgd die ik in de eerste week had gemaakt. Er waren wel kleine aanpassingen in de documentatie door bepaald keuzes die werden gemaakt tijdens het ontwikkelen die het ontwikkelproces zou versnellen. Daar ga ik meer in detail over in de volgende kop. **Coderen** In de tweede week van het project ging ik bezig met programmeren al. Nadat ik alle documentatie had ingeleverd, ging ik gelijk bezig met coderen. Ik zette eerst mijn database op en begon met het inloggen en uitloggen. Voor dit project wou ik alles zo snel mogelijk laten zien en laten testen door de productowner en ik wou de planning volgen die ik had gemaakt in de eerste week. Zodra ik de eerste functionaliteiten af had, ging ik die gelijk laten testen. Vanaf de 3e week tot en met de 6e week (voor de kerstvakantie) had ik al heel veel functionaliteiten afgerond. Mijn doel was echter op de 6e week klaar te zijn met programmeren en ik had nog veel grote functionaliteiten die ik moest bouwen. Maar ik had wel veel gedaan. Ik heb veel tijd ingestoken aan het project. Zelfs wanneer wij met zijn allen een dag vrij hadden. Toen we naar Duitsland gingen bijvoorbeeld op de 6e week ben ik bezig geweest in de bus voor meer dan 5 uur en dat hielp zeer. De functionaliteiten die ik had afgerond liet ik testen op de 6e week samen met de eerste tests die ik heb laten testen in de eerste week. Na deze tests, begon de kerstvakantie ik wij hadden 2 weken vakantie. Tijdens de kerstvakantie ben ik heel goed bezig geweest. Ik heb iedere dag gewerkt aan het project maar ik had alsnog veel tijd voor mijzelf en te gaan ontspannen in de kerstvakantie. Ik had tijdens de vakantie alles afgemaakt qua programmeerwerk. Dus ik had wel mijn doel bereikt: om op de 6e week klaar te zijn met programmeren en ik liep dan perfect op schema. Voor de laatste twee weken zou ik alleen bezig gaan met eventuele bug fixes, online zetten, testen en documentatie aanpassingen. **Online zetten/bug fixes** testen en documentatie aanpassingen. **Testen (rapporten en acceptatietest)** testen en documentatie aanpassingen.

# Conclusie

esten en documentatie aanpassingen.